**SOFTEC S.A**

**ACTA DE REUNIÓN N° 04**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ciudad** | Popayán | | | **Dependencia(s) responsable (s) de la actividad** | | Departamento de Sistemas | |
| **Fecha** | **DD** | **MM** | **AAAA** | **Hora inicio** | **Hora finalización** | **Lugar de desarrollo** | **ACTA No** |
| 17 | 04 | 2017 | 9:00 am. | 11:00 a.m. | Sala 334 | **04** |

## Orden del día

1. Verificación de Asistencia
2. Explorar los frameworks de programación que se adecuen al proyecto.

## Relación personas asistentes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **NOMBRE Y APELLIDO** | **CARGO** | **Minutos Retardo** |
| **1** | Yilber Hernán Salazar Mondragón | Líder | 0 |
| **2** | Ingrith Carolina Muñoz Ordoñez | Secretario | 0 |
| **3** | Daniel Felipe Marín Zúñiga | Interventor | 0 |
| **4** | Javier Eduardo Pino Belalcazar | Moderador | 0 |
| **5** | Danilo López Sandoval | Web Master | 20 |

## Temas a tratar

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **TEMAS** |
| **1** | Realizar la investigación sobre el framework Ionic para comenzar a programar la aplicación web |
| **2** | Explorar el entorno de desarrollo de Arduino y delegar tareas de programación para los sensores |

## Desarrollo de la reunión

|  |
| --- |
| Se delegaron tareas para la programación de los diferentes sensores a Javier, Daniel y carolina.  Se trataron los temas propuestos satisfactoriamente. |

## Compromisos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA COMPROMISO** | **FECHA DE REALIZACIÓN** |
| 1 | Programar método para controlar el sensor de temperatura | Daniel Felipe Marín | 17/04/2017 | 20/04/2017 |
| 2 | Programar método para controlar el sensor de humedad | Javier pino | 17/04/2017 | 20/04/2017 |
| 3 | Programar método para controlar el sensor de presencia | Ingrith Carolina Muñoz | 17/04/2017 | 20/04/2017 |
| 4 | Explorar Xiveli y Ionic para conectar con Arduino | Danilo López | 17/04/2017 | 20/04/2017 |
| 5 | Explorar las bondades del framework de desarrollo Ionic | Yilber Hernán Salazar | 17/04/2017 | 20/04/2017 |

## Observaciones:

|  |
| --- |
| El integrante Danilo López llego 20 minutos tarde a la reunión sin previa justificación.  El integrante Javier pino se llevó el kit de Arduino proporcionado por el profesor. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Yilber Salazar

Firma de quien preside

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ingrith Carolina Muñoz Ordoñez

Firma secretario