**SOFTEC S.A**

**ACTA DE REUNIÓN N° 07**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ciudad** | Popayán | | | **Dependencia(s) responsable (s) de la actividad** | | Departamento de Sistemas | |
| **Fecha** | **DD** | **MM** | **AAAA** | **Hora inicio** | **Hora finalización** | **Lugar de desarrollo** | **ACTA No** |
| 27 | 04 | 2017 | 9:00 am. | 11:00 a.m. | Salón 332 | 07 |

## Orden del día

1. Verificación de Asistencia.
2. Exploración framework Xamarin.
3. Probar el código de los sensores de temperatura, humedad y presencia.

## Relación personas asistentes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **NOMBRE Y APELLIDO** | **CARGO** | **Minutos Retardo** |
| **1** | Yilber Hernán Salazar Mondragón | Líder | 0 |
| **2** | Ingrith Carolina Muñoz Ordoñez | Secretario | 0 |
| **3** | Daniel Felipe Marín Zúñiga | Interventor | 0 |
| **4** | Javier Eduardo Pino Belalcazar | Moderador | 0 |
| **5** | Danilo López Sandoval | Web Master | 0 |

## Temas a tratar

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **TEMAS** |
| **1** | Continuar creando el prototipado con el framework ionic. |
| **2** | Probar código con sensor de presencia de ultrasonido. |
| **3** | Integrar el código de los sensores de temperatura y presencia para que funcionen en un solo proyecto. |

## Desarrollo de la reunión

|  |
| --- |
| Se integraron los sensores de temperatura y presencia.  El compañero Daniel Felipe se encargará de verificar los valores de los sensores puesto que los valores están fuera de rango. |

## Compromisos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA COMPROMISO** | **FECHA DE REALIZACIÓN** |
| 1 | Probar código con sensor definitivo de humedad. | Javier | 27/04/2017 | 30/04/2017 |
| 2 | Continuar realizando el prototipado con el framework ionic. | Danilo, Yilber | 27/04/2017 | 30/04/2017 |
| 3 | Verificar el motivo de los valores que arrojan los sensores estén fuera de rango. | Daniel | 27/04/2017 | 30/04/2017 |
| 4 | Crear diapositivas de informa de avance. | Carolina | 27/04/2017 | 04/05/2017 |
| 5 | Realizar el documento de informe de avance. | Carolina | 27/04/2017 | 04/05/2017 |

## Observaciones:

|  |
| --- |
| Se presenta un retraso en la prueba con el sensor de humedad definitivo debido a que no se ha podido comprar debido a que por el momento no hay disponibles. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Yilber Salazar

Firma de quien preside

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ingrith Carolina Muñoz Ordoñez

Firma secretario