**SOFTEC S.A**

**ACTA DE REUNIÓN N° 11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ciudad** | Popayán | | | **Dependencia(s) responsable (s) de la actividad** | | Departamento de Sistemas | |
| **Fecha** | **DD** | **MM** | **AAAA** | **Hora inicio** | **Hora finalización** | **Lugar de desarrollo** | **ACTA No** |
| 11 | 05 | 2017 | 9:00 a.m. | 11:00 p.m. | Sala 332 | 11 |

## Orden del día

1. Verificación de Asistencia.
2. Incorporar el sensor de humedad a la placa Arduino Mega.
3. Iniciar la conectividad entre la placa y el sistema.

## Relación personas asistentes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **NOMBRE Y APELLIDO** | **CARGO** | **Minutos Retardo** |
| **1** | Yilber Hernán Salazar Mondragón | Web Master | 0 |
| **2** | Ingrith Carolina Muñoz Ordoñez | Secretario | 0 |
| **3** | Daniel Felipe Marín Zúñiga | Interventor | 0 |
| **4** | Javier Eduardo Pino Belalcazar | Moderador | 0 |
| **5** | Danilo López Sandoval | Líder | 0 |

## Temas a tratar

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **TEMAS** |
| **1** | Verificación de Asistencia. |
| **2** | Se incorpora el sensor de humedad a la placa Arduino Mega. |
| **3** | Iniciar la conectividad entre la placa y el sistema. |

## Desarrollo de la reunión

|  |
| --- |
| 1. **Verificación de asistencia.**   La presente reunión con los integrantes de SofTec sesionó con todos los citados presentes.   1. **Incorporar el sensor de humedad a la placa Arduino Mega.**   Se logró incorporar de manera exitosa el sensor de humedad con la placa Arduino mega.   1. **Iniciar la conectividad entre la placa y el sistema.**   En una reunión con el tutor se plantearon 2 alternativas, seguir trabajando con la placa Arduino Mega e iniciar la conectividad, pero dado a que esta es una tarea extensa el tutor planteó la posibilidad de trabajar con una placa raspberry pi que ya tiene la conexión realizada. Al elegir la segunda opción se debe realizar la configuración de los sensores en la nueva placa para lo cual el tutor contactara al grupo con una persona que maneja esta temática.   1. **Acuerdos**   Al discutir el tema (punto 3), el grupo tomó la decisión de trabajar con la placa raspberry pi. |

## Compromisos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA COMPROMISO** | **FECHA DE REALIZACIÓN** |
| 1 | Asistir a la capacitación de raspberry pi. | Javier Pino  Daniel Marin  Yilber Salazar  Danilo López | 11/05/2017 | 12/05/2017 |
| 2 | Realizar el acta. | Carolina Muñoz | 11/05/2017 | 12/05/2017 |

## Observaciones:

|  |
| --- |
| La compañera Carolina Muñoz no asiste a la capacitación debido a que tiene clase, se acordó que ella asista a dicha clase puesto que los compañeros Daniel Marín y Danilo López (quienes ven la misma materia) irán a la capacitación. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Danilo López

Firma de quien preside

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ingrith Carolina Muñoz Ordoñez

Firma secretario