**SOFTEC S.A**

**ACTA DE REUNIÓN N° 16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ciudad** | Popayán | | | **Dependencia(s) responsable (s) de la actividad** | | Departamento de Sistemas | |
| **Fecha** | **DD** | **MM** | **AAAA** | **Hora inicio** | **Hora finalización** | **Lugar de desarrollo** | **ACTA No** |
| 22 | 05 | 2017 | 9:00 a.m. | 11:00 a.m. | IPET oficina 105 | 16 |

## Orden del día

1. Verificación de Asistencia.
2. Capacitación ECA
3. Cambio de placa

## Relación personas asistentes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **NOMBRE Y APELLIDO** | **CARGO** | **Minutos Retardo** |
| **1** | Yilber Hernán Salazar Mondragón | Web Master | 0 |
| **2** | Ingrith Carolina Muñoz Ordoñez | Secretario | 0 |
| **3** | Daniel Felipe Marín Zúñiga | Interventor | 0 |
| **4** | Javier Eduardo Pino Belalcazar | Moderador | 0 |
| **5** | Danilo López Sandoval | Líder | 0 |

## Temas a tratar

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **TEMAS** |
| **1** | Verificación de Asistencia. |
| **2** | Capacitación ECA – evento, condición, acción |
| **3** | Cambio de placa |

## Desarrollo de la reunión

|  |
| --- |
| 1. **Verificación de asistencia.**   La presente reunión con los integrantes de SofTec sesionó con todos los citados presentes.   1. **Capacitación ECA – evento, condición, acción**   El equipo recibió un complemento a la capacitación sobre qué es y cómo se manejan los eca’s.   1. **Cambio de placa**   Se decidió cambiar la placa raspberry pi 1 por la placa raspberry pi 3. |

## Compromisos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA COMPROMISO** | **FECHA DE REALIZACIÓN** |
| 1 | Actualizar documento de requerimientos | Javier Belalcazar | 15/05/2017 | 18/05/2017 |
| 2 | Actualización historias de usuario | Yilber Salazar | 22/05/2017 | 25/05/2017 |
| 2 | Realizar el prototipado y el diagrama del circuito. | Danilo López | 22/05/2017 | 25/05/2017 |
| 3 | Realizar el XML de los eca’s y pasar el circuito del raspberry pi 1 al raspberry pi 3. | Daniel Marín | 22/05/2017 | 25/05/2017 |
| 4 | Actualizar el esquema de conexiones para que incluya el cambio de la placa.  Realizar el acta. | Carolina Muñoz | 22/05/2017 | 25/05/2017 |

## Observaciones:

|  |
| --- |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Danilo López

Firma de quien preside

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ingrith Carolina Muñoz Ordoñez

Firma secretario