**SOFTEC S.A**

**ACTA DE REUNIÓN N° 10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ciudad** | Popayán | | | **Dependencia(s) responsable (s) de la actividad** | | Departamento de Sistemas | |
| **Fecha** | **DD** | **MM** | **AAAA** | **Hora inicio** | **Hora finalización** | **Lugar de desarrollo** | **ACTA No** |
| 08 | 05 | 2017 | 10:00 a.m. | 12:00 p.m. | Sala 332 | 10 |

## Orden del día

1. Verificación de Asistencia.
2. Implementar funcionalidad de gráficos

## Relación personas asistentes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **NOMBRE Y APELLIDO** | **CARGO** | **Minutos Retardo** |
| **1** | Yilber Hernán Salazar Mondragón | Web Master | 0 |
| **2** | Ingrith Carolina Muñoz Ordoñez | Secretario | 0 |
| **3** | Daniel Felipe Marín Zúñiga | Interventor | 0 |
| **4** | Javier Eduardo Pino Belalcazar | Moderador | 0 |
| **5** | Danilo López Sandoval | Líder | 0 |

## Temas a tratar

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **TEMAS** |
| **1** | Verificación de Asistencia. |
| **2** | Se implementó la funcionalidad para generar los gráficos de las medidas tomadas por los sensores. |
| **3** | Se tarto de incorporar el sensor de humedad pero se presentó un error, el cual no se pudio resolver. |

## Desarrollo de la reunión

|  |
| --- |
| 1. Verificación de asistencia.   La presente reunión con los integrantes de SofTec sesionó con todos los citados presentes.   1. Implementar funcionalidad de gráficos   Se logró implementar funcionalidad en el prototipo de gráficos.   1. Se trató de incorporar el sensor de humedad pero se presentó un error, el cual no se pudio resolver. |

## Compromisos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA COMPROMISO** | **FECHA DE REALIZACIÓN** |
| 1 | Solucionar el error que presenta le sensor de humedad. | Javier Pino | 07/05/2017 | 11/05/2017 |
| 2 | Pedir cambio de placa o hacer soldar los pines que están despegados. | Daniel Marín | 07/05/2017 | 11/05/2017 |
| 3 | Realizar el acta. | Carolina Muñoz | 07/05/2017 | 11/05/2017 |

## Observaciones:

|  |
| --- |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Danilo López

Firma de quien preside

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ingrith Carolina Muñoz Ordoñez

Firma secretario